# 1. Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint:
 “Hoàn thành các tính năng cốt lõi để người dùng có thể tạo và quản lý công việc của họ.”

Giá trị mang lại:

- Người dùng có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng để tạo công việc và cập nhật tiến độ.

- Đây là chức năng nền tảng cho toàn bộ hệ thống nên mang lại giá trị trực tiếp và rõ ràng.

# 2. Lựa chọn User Stories từ Product Backlog

Dựa trên mục tiêu Sprint, nhóm chọn 2 User Stories liên quan trực tiếp đến việc quản lý công việc:

### User Story 1 – Tạo công việc mới

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.”

Lý do chọn:

- Đây là chức năng quan trọng nhất của ứng dụng quản lý công việc.

- Nếu không có tính năng tạo công việc, ứng dụng không thể hoạt động đúng mục đích.

### User Story 2 – Chỉnh sửa công việc

“Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa công việc để cập nhật nội dung khi có thay đổi.”

Lý do chọn:

- Khi người dùng đã tạo công việc, họ cần khả năng cập nhật thông tin (deadline, mô tả, trạng thái).

- Đây là bước tiếp theo tự nhiên sau khi có thể tạo công việc, giúp người dùng thực sự quản lý công việc của mình.

# 3. Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

## User Story 1 – Tạo công việc mới

Tasks:

- Thiết kế giao diện form tạo công việc

- Thêm validation (bắt buộc tiêu đề, kiểm tra ngày tháng…)

- Xử lý API tạo công việc (hoặc xử lý localStorage)

- Cập nhật lại danh sách công việc sau khi tạo

- Thêm thông báo thành công/thất bại

- Kiểm thử tính năng

## User Story 2 – Chỉnh sửa công việc

Tasks:

- Thiết kế giao diện chỉnh sửa công việc

- Load dữ liệu hiện có lên form

- Xử lý API cập nhật công việc

- Kiểm tra và xử lý ngoại lệ (cập nhật thất bại, dữ liệu bị xung đột)

- Cập nhật danh sách công việc sau khi chỉnh sửa

- Kiểm thử tính năng

# 4. Ước lượng công việc theo T-Shirt Sizes

Nhóm đã thảo luận và đưa ra kích cỡ cho từng User Story.

## User Story 1 – Tạo công việc mới → Size: Medium

Lý do:

- Có nhiều bước (form, validation, API, cập nhật UI).

- Không quá phức tạp nhưng đòi hỏi xử lý nhiều thành phần.

- Rủi ro thấp → phù hợp mức trung bình.

## User Story 2 – Chỉnh sửa công việc → Size: Large

Lý do:

- Phức tạp hơn tạo công việc vì phải:

  - Load dữ liệu hiện có

  - Xử lý cập nhật và trường hợp lệch dữ liệu

  - Đảm bảo đồng bộ UI

- Rủi ro cao hơn, dễ phát sinh lỗi logic → xếp vào Large.

# Tóm tắt

| User Story | Tasks | T-Shirt Size | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 6 tasks | Medium | Nhiều bước nhưng ít rủi ro |
| Chỉnh sửa công việc | 6 tasks | Large | Cần xử lý dữ liệu hiện có và lỗi cập nhật |