# User Story

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

# 1. Chia nhỏ User Story thành các task

Dựa theo kỹ thuật chia nhỏ theo dòng chảy người dùng, bước phát triển, và yêu cầu kỹ thuật, User Story được chia thành các task sau:

### Task 1 — Thiết kế giao diện form đăng ký

Bao gồm các trường: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, họ tên (tùy ứng dụng).

### Task 2 — Xử lý validation phía client

- Kiểm tra email đúng định dạng

- Kiểm tra mật khẩu đủ mạnh

- So sánh mật khẩu và xác nhận mật khẩu

- Không bỏ trống trường bắt buộc

### Task 3 — Tạo API đăng ký tài khoản

API nhận dữ liệu từ client, xử lý request gửi đến server.

### Task 4 — Xử lý logic đăng ký ở backend

- Mã hóa mật khẩu (hash)

- Kiểm tra email đã tồn tại hay chưa

- Lưu tài khoản vào database

- Trả kết quả cho client

### Task 5 — Hiển thị thông báo kết quả

- Thông báo đăng ký thành công

- Thông báo lỗi (email đã tồn tại, thông tin không hợp lệ…)

### Task 6 — Kiểm thử toàn bộ quy trình đăng ký

Test manual hoặc automated:

- Test field validation

- Test API

- Test lỗi và thông báo

# 2. Lý do chọn các task này

### ✔ Tách theo quy trình người dùng

Người dùng → Nhập form → Xác thực → Gửi API → Backend xử lý → Nhận phản hồi → Hiển thị kết quả.
 → Vì vậy chia các task theo từng bước hợp lý.

### ✔ Tách theo kiến trúc hệ thống

- Frontend: UI + validation

- Backend: API + business logic

- Testing: kiểm thử end-to-end

### ✔ Mỗi task đều:

- Đủ nhỏ để hoàn thành trong 1–2 ngày

- Có thể giao cho 1 người

- Có đầu vào – đầu ra rõ ràng

- Không phụ thuộc quá nhiều vào task khác

# 3. Ước lượng độ phức tạp cho từng task

Sử dụng T-shirt Size (S – M – L)

| Task | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| T1. Thiết kế giao diện form đăng ký | S | Form đơn giản, ít trường |
| T2. Validate phía client | M | Có nhiều quy tắc kiểm tra (email, password…) |
| T3. Tạo API đăng ký | M | Cần cấu trúc request/response đúng chuẩn |
| T4. Logic backend đăng ký | L | Phức tạp nhất: kiểm tra trùng email, mã hóa password, lưu DB |
| T5. Hiển thị thông báo kết quả | S | Chỉ giao diện và xử lý kết quả trả về |
| T6. Kiểm thử quy trình đăng ký | M | Test nhiều trường hợp thành công + thất bại |

# Tổng quan

User Story được chia thành 6 task nhỏ, rõ ràng, phù hợp tiêu chí Scrum:

- S: 2 tasks

- M: 3 tasks

- L: 1 task