# Kế hoạch Sprint (PO) — tóm tắt ngắn gọn

## 1) Chọn User Story & ước lượng Story Points

User Story: “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.”
 Ước lượng Story Points: 5 SP

Lý do:

- Bao gồm UI form (title, description, deadline, priority…), validation, gọi API (hoặc lưu local), cập nhật UI sau khi tạo và xử lý thông báo lỗi.

- Nhiều bước nhưng không có logic phức tạp/kinh điển (không có business rule nặng, không xử lý nhiều quan hệ DB) → mức trung bình trong dãy Fibonacci → 5 SP.

## 2) Planning Poker — mô phỏng cuộc họp và lý do lựa chọn

Giả sử nhóm 4 người (Dev A, Dev B, Dev C, Tester).

- Lượt chấm ban đầu (ví dụ): Dev A → 3, Dev B → 5, Dev C → 5, Tester → 8.

- Thảo luận ngắn:

  - Dev A (3): nghĩ form đơn giản, backend đã có sẵn endpoint chung.

  - Dev B/C (5): nhắc tới validation, xử lý lỗi mạng, cập nhật UI realtime — tốn thêm effort.

  - Tester (8): lo ngại các edge-case (timezone deadline, format date) và test/QA sẽ tốn thời gian.

- Kết luận: sau thảo luận Tester đồng ý giảm đánh giá vì có thể giảm scope validation ban đầu; Dev A đồng ý tăng nhẹ do các xử lý UI. Đồng thuận cuối cùng: 5 SP.

Ghi chú: Planning Poker giúp surfacing assumptions (ví dụ: backend ready hay chưa, yêu cầu validation chi tiết). Những khác biệt ban đầu thể hiện rủi ro/giả định cần làm rõ trước khi bắt đầu.

## 3) Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint

Dữ liệu lịch sử: Velocity trung bình từ 2 sprint là 15.5 SP → dùng 15 SP (conservative) cho Sprint tới.

Product Backlog (ví dụ & SP):

- US1 Tạo công việc mới — 5 SP

- US2 Chỉnh sửa công việc — 8 SP

- US3 Xóa công việc — 3 SP

- US4 Đăng nhập — 5 SP

- US5 Gán công việc — 13 SP

- US6 Lọc & tìm kiếm — 8 SP

- US7 Đánh dấu hoàn thành — 3 SP

### Phương án chọn stories theo Velocity = 15 SP (an toàn)

Đề xuất Sprint Backlog:

- US2 — Chỉnh sửa công việc (8 SP)

- US1 — Tạo công việc mới (5 SP)
 Tổng = 13 SP → còn dư buffer 2 SP cho bug/CI/merge/tech-debt.

Lý do:

- US1 + US2 là bộ core cho quản lý công việc (tạo + chỉnh sửa) — mang giá trị lớn cho user.

- Để an toàn, giữ buffer (~10–15%) để xử lý blockers. Nếu sprint trơn tru, có thể kéo thêm US3 (3 SP) để lên 16 SP.

### Nếu nhóm lạc quan (dùng 16 SP)

- US2 (8) + US1 (5) + US3 (3) = 16 SP → hoàn thiện CRUD cơ bản: tạo, sửa, xóa.

## 4) Task breakdown ngắn cho US1 (Tạo công việc mới) (để team dễ estimate task-level)

- T1: Thiết kế UI form — 0.5–1 ngày

- T2: Validate phía client — 0.5 ngày

- T3: API call / integration — 1 ngày

- T4: Update UI danh sách + optimistic update — 0.5 ngày

- T5: Hiển thị thông báo & error handling — 0.25 ngày

- T6: Test manual/basic automated — 0.5 ngày

(Tasks đều nhỏ, có thể hoàn thành bởi 1 dev trong vài ngày; tổng effort phù hợp 5 SP)

## 5) Kết luận & bước tiếp theo (PO)

- Ủy quyền cho Scrum Master tổ chức Planning Poker thực tế trước khi khóa Sprint để kiểm chứng giả định (backend ready, contract API, acceptance criteria).

- Lên Sprint Backlog chính thức: US2 + US1 (13 SP) với buffer; giữ US3 làm next-priority.

- Sau Sprint start: theo dõi burndown; nếu early progress tốt, add US3.